**[Movilización de funcionarios por comisión de servicio]**

**PLAN DE IMPLANTACIÓN**

**BAI07**

# introduccion:

[Este documento tiene como finalidad especificar los pasos a seguir previo, durante y posterior a la puesta en producción, a fin de garantizar un pase a producción exitoso]

# Requisitos generales del proyecto

[Características generales que se deben tomar en consideración para la puesta en producción del proyecto]

# PERSONAL REQUERIDO

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **ÁREA** |
| LENIN JÁTIVA | PROCESOS |
| JULIO PANCHANA | APLICACIONES |
| CRISTOBAL SALAZAR | APLICACIONES |
| CARLOS SALTOS | APLICACIONES |
| GIOVANNA GUERRERO | NOMINA |
| MONSERRAT MIRANDA | NOMINA |
| GEOVANNY ANDRADE | NOMINA |
| EDGAR JARRIN | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| DAVID SANCHEZ | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PASAJES) |
| ANDRES BUELE | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VEHICULOS) |
| PATRICIA MOROCHO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PASAJES) |
| SANTIAGO ANDRADE | TESORERIA |
| DULFARI SARANGO | VIATICOS |
| ESTEBAN MARTINEZ | CAMPAMENTOS |

# Pasos pre-PRODUCCIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **RESPONSABLES** |
| Reunión de trabajo para definir últimos requerimientos de las áreas operativas | 21-sep | 22-sep | Lenin Jativa,  Julio Panchana,  Cristobal Salazar.  Carlos Egas |
| Desarrollo de últimos requerimientos | 22-sep | 24-sep | Julio Panchana / Cristobal Salazar |
| Pruebas internas de los flujos del  sistema | 28-sep | 28-sep | Julio Panchana, Cristobal Salazar Iveth Tello, Lenin Jativa |
| Pruebas integrales de los flujos del sistema | 30-sep | 01-oct | Julio Panchana/Cristobal Salazar Iveth Tello/Lenin Jativa Giovanna Guerrero/Edgar Jarrin Santiago Andrade/Jorge Buele Esteban Martinez |
| Documentación y Aprobación del proceso. | 28-sep | 02-oct | Lenin Jativa/Iveth Tello/ Dueños de los procedimientos |
| Capacitación nacional | 02-oct | 16-oct | Lenin Jativa/Geovanny Andrade Monserrat Miranda/David Sanchez Andres Buele/Esteban Martinez Dulfari Sarango |

# puesta en marcha

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **RESPONSABLES** |
| Primer despliegue del sistema en la Gerencia de Tecnologías | 05-oct | 09-oct | Julio Panchana,  Cristobal Salazar |
| Segundo despliegue a la Gerencia de Planificación | 12-oct | 16-oct | Julio Panchana,  Cristobal Salazar |
| Despliegue Nacional | 19-oct | 23-oct | Julio Panchana,  Cristobal Salazar |

# pasos post-produccion

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **RESPONSABLES** |
| Soporte Post Producción | 05-oct | 23-oct | Julio Panchana,  Cristobal Salazar, |
| Segundo despliegue a la Gerencia de Planificación | 12-oct | 16-oct | Julio Panchana,  Cristobal Salazar, |
| Despliegue Nacional | 19-sep | 23-sep | Julio Panchana / Cristobal Salazar |

# estabilizacion

[Actividades que se deben realizar para confirmar que el sistema se encuentre funcionando correctamente]

# CONTINgencia

[Actividades que se deben realizar en caso de abortar la puesta en producción]

# recepción DEL DOCUMENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **HOJA DE APROBACIÓN** | |
| **AUTORIZACIÓN** | **FIRMA DE APROBACIÓN** |
| [NOMBRE APELLIDO]  [CARGO]  [ÁREA SOLICITANTE] |  |
| [NOMBRE APELLIDO]  [CARGO]  [ÁREA SOLICITANTE] |  |
| [NOMBRE APELLIDO]  [CARGO]  [ÁREA SOLICITANTE] |  |
| [NOMBRE APELLIDO]  [CARGO]  [ÁREA SOLICITANTE] |  |